## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
< GOTravel!>
Data: 28/09/2020
Professor.: Alexander Barreira
Notes: 2

## Slide 3
Status geral – GOTravel!
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
O que foi superado na última semana
Testar subir a aplicação no Umbler
Tela de posts criada no REACT
Documento de importação
Código para traçar rota na API Google Maps
Pontos de riscos ou assuntos que devem ser resolvidos com urgência para o bom andamento do projeto
Frente Backend Resolver dependências do Azure para subir a aplicação Melhorar documento de importação para nosso projeto | Frente Front end Integrar tela de posts no backend Inserir e atualizar tela de viagem para traçar rota | Frente Documentação Atualizar backlog | Frente Geral
Farol do Projeto
Assinatura do Azure
Notes: 3

## Slide 4
Conexão com a biblioteca X
XYZ
Testes
Tela de Cadastro
Deploy
Sprint 2
Sprint 3
ÇLKJH
2 telas no React
Sprint 1
Criação do banco
Documentação e Fundação
Exemplo 1 de Timeline para o projeto dividido por Frente/Sprint
Semana1
Semana2
Semana3
Fundação e Construção
Construção e Implantação
Front End
Semana4
Notes: 4

## Slide 5
Conexão com a biblioteca X
XYZ
Testes
Tela de Cadastro
Deploy
Sprint 2
Sprint 3
ÇLKJH
2 telas no React
Sprint 1
Criação do banco
Documentação e Fundação
Exemplo 1 de Timeline para o projeto dividido por Frente/Sprint
Semana1
Semana2
Semana3
Fundação e Construção
Construção e Implantação
Backend
Semana4
Notes: 5

## Slide 6
Exemplo 2 de Timeline para o projeto por semana
Criação de Artefatos
Caderno de Testes
Plano de WWWWW
Plano de XXXXXXXX
Desenho YYYYYYYY
Definição dos Grupos
Validação do Professor xxxx
Setup XXXX do Ambiente de teste e execução da homologação da ambiente
Inicio Rollout
Definição do Tema xxx
08/12
08/12
09/12
Validação dos resultados dos testes com acordo de todos os envolvidos XXXX
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
Desenv da Aplicação XPTO
Deploy em ambiente de testes
09/12
08/12
08/12
Sprint 1

## Slide 7
Ex. ArquiteturaV1
Exemplo meramente ilustrativo. Fonte Arquiteturas de referencia Microsof
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/solution-ideas/articles/ai-at-the-edge

## Slide 8
Ex. ArquiteturaV2
Exemplo meramente ilustrativo. Fonte Arquiteturas de referencia Microsof
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/solution-ideas/articles/ai-at-the-edge